Kế Hoạch Cải Tiến Và Thiết Kế UI UX StockFlow
Tài liệu điều phối các vòng chỉnh sửa, vibe giao diện và kiểm tra tính nhất quán
Ngày cập nhật: 21 tháng 9 năm 2026. Tài liệu này là nguồn hướng dẫn để Codex tiếp tục chỉnh sửa StockFlow mà không làm lệch mô hình cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng.
1 Phạm Vi Và Nguyên Tắc
StockFlow là hệ thống quản lý kho phục vụ các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê, điều chỉnh tồn và hóa đơn VAT. Phạm vi hiện tại ưu tiên mô tả nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu và thiết kế trải nghiệm; chưa ưu tiên các thao tác giao diện phức tạp.
Giữ tên bảng và tên cột trong stockflow.sql làm nguồn dữ liệu chuẩn.
Mọi màn hình nghiệp vụ phải ánh xạ được về một chứng từ đầu và các dòng chi tiết.
Không để giao diện tự tính tồn kho khác với inventory và inventory_transactions.
Mọi thay đổi schema phải cập nhật đồng thời stockflow_erd.md, báo cáo và dữ liệu mẫu.
Ưu tiên giao diện dễ đọc, ít bước, phù hợp thao tác kho trên desktop và tablet.
2 Trạng Thái Hiện Tại
	Hạng mục
	Trạng thái
	Tệp hoặc bằng chứng
	Ghi chú
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	Đã hoàn tất
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	21 bảng, 2 VIEW, dữ liệu mẫu

	Sơ đồ ERD
	Đã hoàn tất
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	Có bản đầy đủ và bản rút gọn

	Báo cáo CSDL
	Đã hoàn tất
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	Có mẫu phiếu, quan hệ và truy vấn

	Kiểm tra schema
	Đã hoàn tất
	MySQL tạm thời
	FK, VIEW, CHECK và dữ liệu mẫu hợp lệ

	Định hướng visual UI
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	Tài liệu này
	Dùng cho các vòng vibe tiếp theo
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3 Mục Tiêu Phiên Bản Hoàn Thiện
Mục tiêu học thuật: trình bày cách tách phiếu nghiệp vụ thành bảng đầu và bảng chi tiết; giải thích quan hệ giữa hàng hóa, kho, chứng từ và tồn; chứng minh lịch sử biến động tồn không bị mất sau khi cập nhật số dư hiện tại.
Mục tiêu sản phẩm: người dùng hiểu tình hình kho ngay sau khi đăng nhập; tạo phiếu với cùng một mẫu bố cục; giảm lỗi nhập liệu; và có hệ thống component đủ thống nhất để Codex mở rộng.
4 Kiến Trúc Nghiệp Vụ Cần Giữ
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	Xuất
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Quy tắc quan trọng: bảng đầu lưu thông tin chung; bảng chi tiết lưu từng sản phẩm. inventory là số dư hiện tại theo cặp kho - sản phẩm; inventory_transactions là sổ lịch sử biến động.
5 Bảng Kế Hoạch Thực Hiện
	Mã
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	Chốt tài liệu trình bày CSDL
	P0
	Đã hoàn tất
	Có mẫu phiếu và mapping bảng
	StockFlow_Bao_Cao_CSDL.docx

	P1.1
	Xây design token
	P1
	Đề xuất
	Màu, font, spacing, radius, trạng thái
	uiux/01_design_tokens.md

	P1.2
	Xây component inventory
	P1
	Đề xuất
	Button, input, table, badge, modal, toast
	uiux/02_component_inventory.md

	P1.3
	Xây information architecture
	P1
	Đề xuất
	Sidebar và phân cấp module
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	P1.4
	Thiết kế dashboard
	P1
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	Prototype nhập kho
	P2
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	Figma hoặc frontend

	P2.2
	Prototype xuất kho
	P2
	Chưa thực hiện
	Kiểm tra tồn trước ghi nhận
	Figma hoặc frontend

	P2.3
	Prototype chuyển kho
	P2
	Chưa thực hiện
	Rõ kho đi và kho đến
	Figma hoặc frontend

	P2.4
	Prototype kiểm kê và điều chỉnh
	P2
	Chưa thực hiện
	Phân biệt hệ thống, thực tế, chênh lệch
	Figma hoặc frontend

	P2.5
	Tra cứu tồn và thẻ kho
	P2
	Chưa thực hiện
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	Figma hoặc frontend

	P3.1
	Kiểm tra responsive
	P3
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	Desktop và tablet
	Checklist UI

	P3.2
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	P3
	Chưa thực hiện
	Contrast, focus, label, lỗi
	Checklist UI

	P3.3
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	P3
	Chưa thực hiện
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6 Định Hướng Vibe UI UX
Phong cách đề xuất: đáng tin, rõ ràng, thực dụng và hiện đại; không dùng quá nhiều hiệu ứng trang trí. Dùng xanh navy hoặc xanh đậm cho điều hướng, xanh lá cho đã ghi nhận, cam cho cảnh báo, đỏ cho lỗi hoặc hủy; nền xám rất nhạt để phân khu vực.
Sidebar trái cố định, topbar có tìm kiếm và tài khoản, nội dung dạng card; bảng dữ liệu là trung tâm.
Typography sans-serif dễ đọc; số lượng và tiền tệ dùng kiểu số rõ.
Bo góc vừa phải; không biến hệ thống kho thành giao diện thương mại điện tử.
Mọi phiếu có badge: Nháp, Chờ duyệt, Đã ghi nhận, Từ chối, Đã hủy.
Tác vụ chính nằm ở góc phải: Tạo phiếu, Lưu nháp, Ghi nhận.
Không xóa phiếu đã ghi nhận; dùng trạng thái hủy hoặc chứng từ đối ứng.
Khi xuất kho, hiển thị số yêu cầu, tồn khả dụng và số thiếu trước khi ghi nhận.
Khi kiểm kê, luôn phân biệt số hệ thống, số thực tế và chênh lệch.
7 Danh Sách Màn Hình Cần Thiết Kế
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	Tác vụ chính
	Tiêu chí hoàn thành

	Dashboard
	vw_inventory_summary, chứng từ gần đây
	Lọc kho, xem cảnh báo
	Hiểu tình hình kho trong 10 giây

	Danh mục sản phẩm
	products, categories, units
	Tìm, lọc, xem tồn
	Không trùng mã; hiện đơn vị

	Danh sách phiếu nhập
	import_receipts
	Lọc loại, trạng thái, ngày
	Phân biệt ba loại nhập

	Chi tiết phiếu nhập
	import_receipts, import_details
	Thêm dòng, lưu, ghi nhận
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	Số dư trước/sau khớp lịch sử
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8 Quy Chuẩn Component
	Component
	Biến thể
	Khi sử dụng

	Button
	Primary, Secondary, Danger, Ghost
	Hành động theo mức độ quan trọng

	Badge
	Draft, Pending, Posted, Rejected, Cancelled
	Trạng thái chứng từ

	Data table
	Dense, Standard, Read only
	Danh sách và dòng chi tiết

	Search select
	Product, Warehouse, Partner, User
	Chọn dữ liệu có mã và tên

	Quantity input
	Integer, Decimal, Currency
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	Approval bar
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9 Checklist Cho Codex
[ ] Đọc tài liệu này trước khi sửa màn hình.
[ ] Đối chiếu tên trường với stockflow.sql, không tự phát minh tên cột.
[ ] Giữ nguyên meaning của inventory và inventory_transactions.
[ ] Kiểm tra loading, empty, error và success.
[ ] Kiểm tra desktop 1440 px và tablet khoảng 1024 px.
[ ] Không dùng đỏ cho cảnh báo thông thường.
[ ] Không ẩn kho nguồn/kho đích trong phiếu chuyển.
[ ] Không cho nhầm số hệ thống với số thực tế khi kiểm kê.
[ ] Sau thay đổi schema, chạy lại FK, VIEW, CHECK và dữ liệu mẫu.
[ ] Cập nhật changelog với lý do và tệp đã sửa.
10 Definition Of Done
Giao diện đúng mục đích nghiệp vụ và dùng đúng tên dữ liệu trong schema.
Có trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công.
Có kiểm tra dữ liệu ở giao diện nhưng không thay thế ràng buộc CSDL.
Cập nhật prototype hoặc ảnh chụp nếu bố cục thay đổi đáng kể.
Cập nhật tài liệu, changelog và chạy lại kiểm tra liên quan.
Codex có thể đọc tệp này và tiếp tục công việc mà không phải suy đoán lại quyết định thiết kế.
11 Mẫu Prompt Giao Việc Cho Codex
Đọc StockFlow_Ke_Hoach_Cai_Tien_UIUX.md, stockflow.sql và stockflow_erd.md trước khi sửa. Chỉ thay đổi trong phạm vi [tên hạng mục]. Giữ nguyên tên bảng và tên cột hiện có. Ưu tiên phong cách StockFlow: rõ ràng, tin cậy, thiên về dữ liệu, ít trang trí. Sau khi sửa, kiểm tra loading, empty, error, success; cập nhật changelog và báo cáo các tệp đã thay đổi.
12 Changelog
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Cập nhật triển khai StockFlow
Ngày cập nhật: 23-09-2026. Phần này đối chiếu kế hoạch UI UX với trạng thái triển khai thực tế trong repository StockFlow.
Đã hoàn thành
Đồng bộ schema nghiệp vụ gồm sản phẩm, kho, nhập xuất, kiểm kê, chuyển kho, điều chỉnh tồn, VAT và thẻ kho.
Bổ sung phân quyền API, xác nhận chứng từ, rollback transaction và kiểm thử trên database clone.
Bổ sung responsive UI, route-level code splitting, SVG navigation icons, loading state và accessibility baseline.
Chuẩn hóa trạng thái tiếng Việt trong danh mục, kiểm kê, tồn kho, báo cáo và chi tiết chứng từ.
Bổ sung audit log cho thao tác thay đổi dữ liệu và API admin tra cứu phân trang.
Bổ sung script backup/restore production có kiểm soát và hướng dẫn kiểm tra sau restore.
Đang thực hiện tiếp
Bộ API smoke test và frontend smoke test tự động.
Health monitoring và cảnh báo lỗi transaction.
Hoàn thiện tài liệu vận hành production theo môi trường triển khai thực tế.
Nguồn đối chiếu
Schema chuẩn: database/schema.sql. Migration hiện hành: 001_add_inventory_conditions.sql, 002_align_full_stockflow_schema.sql và 003_add_audit_logs.sql. Roadmap triển khai: ROADMAP.md. Nhật ký thay đổi: CHANGELOG.md.
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