# Kế Hoạch Cải Tiến Và Thiết Kế UI UX StockFlow

Tài liệu điều phối các vòng chỉnh sửa, vibe giao diện và kiểm tra tính nhất quán

Ngày cập nhật: 21 tháng 9 năm 2026. Tài liệu này là nguồn hướng dẫn để Codex tiếp tục chỉnh sửa StockFlow mà không làm lệch mô hình cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng.

# 1 Phạm Vi Và Nguyên Tắc

StockFlow là hệ thống quản lý kho phục vụ các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê, điều chỉnh tồn và hóa đơn VAT. Phạm vi hiện tại ưu tiên mô tả nghiệp vụ, cấu trúc dữ liệu và thiết kế trải nghiệm; chưa ưu tiên các thao tác giao diện phức tạp.

Giữ tên bảng và tên cột trong stockflow.sql làm nguồn dữ liệu chuẩn.

Mọi màn hình nghiệp vụ phải ánh xạ được về một chứng từ đầu và các dòng chi tiết.

Không để giao diện tự tính tồn kho khác với inventory và inventory_transactions.

Mọi thay đổi schema phải cập nhật đồng thời stockflow_erd.md, báo cáo và dữ liệu mẫu.

Ưu tiên giao diện dễ đọc, ít bước, phù hợp thao tác kho trên desktop và tablet.

# 2 Trạng Thái Hiện Tại

| Hạng mục | Trạng thái | Tệp hoặc bằng chứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Mô hình CSDL MySQL | Đã hoàn tất | stockflow.sql | 21 bảng, 2 VIEW, dữ liệu mẫu |
| Sơ đồ ERD | Đã hoàn tất | stockflow_erd.md | Có bản đầy đủ và bản rút gọn |
| Báo cáo CSDL | Đã hoàn tất | StockFlow_Bao_Cao_CSDL.docx | Có mẫu phiếu, quan hệ và truy vấn |
| Kiểm tra schema | Đã hoàn tất | MySQL tạm thời | FK, VIEW, CHECK và dữ liệu mẫu hợp lệ |
| Định hướng visual UI | Cần chuẩn hóa | Tài liệu này | Dùng cho các vòng vibe tiếp theo |
| UI prototype | Chưa thực hiện | Figma hoặc frontend | Bắt đầu từ dashboard và nhập/xuất |
| Usability test | Chưa thực hiện | Sau prototype | Kiểm tra luồng kho phổ biến |

# 3 Mục Tiêu Phiên Bản Hoàn Thiện

Mục tiêu học thuật: trình bày cách tách phiếu nghiệp vụ thành bảng đầu và bảng chi tiết; giải thích quan hệ giữa hàng hóa, kho, chứng từ và tồn; chứng minh lịch sử biến động tồn không bị mất sau khi cập nhật số dư hiện tại.

Mục tiêu sản phẩm: người dùng hiểu tình hình kho ngay sau khi đăng nhập; tạo phiếu với cùng một mẫu bố cục; giảm lỗi nhập liệu; và có hệ thống component đủ thống nhất để Codex mở rộng.

# 4 Kiến Trúc Nghiệp Vụ Cần Giữ

| Nhóm | Chứng từ | Bảng đầu | Bảng chi tiết | Ảnh hưởng tồn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhập | Mua hàng / thành phẩm | import_receipts | import_details | Cộng tồn kho nguồn |
| Nhập | Hàng khách trả lại | import_receipts | import_details | Cộng tồn kho |
| Xuất | Bán hàng | export_receipts | export_details | Trừ tồn kho |
| Xuất | Trả nhà cung cấp | export_receipts | export_details | Trừ tồn kho |
| Xuất | Hủy hàng | export_receipts | export_details | Trừ tồn kho |
| Nội bộ | Chuyển kho | transfer_receipts | transfer_details | Trừ kho đi, cộng kho đến |
| Kiểm kê | Kiểm kê kho | stock_checks | stock_check_details | Chưa đổi tồn |
| Điều chỉnh | Điều chỉnh tồn | adjustment_receipts | adjustment_details | Cộng hoặc trừ theo chênh lệch |
| Hóa đơn | VAT đầu vào / đầu ra | vat_invoices | vat_invoice_details | Không đổi tồn trực tiếp |

Quy tắc quan trọng: bảng đầu lưu thông tin chung; bảng chi tiết lưu từng sản phẩm. inventory là số dư hiện tại theo cặp kho - sản phẩm; inventory_transactions là sổ lịch sử biến động.

# 5 Bảng Kế Hoạch Thực Hiện

| Mã | Công việc | Ưu tiên | Trạng thái | Kết quả cần đạt | Tệp đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0.1 | Chốt baseline schema và tên cột | P0 | Đã hoàn tất | Không còn tham chiếu tên cột giả | stockflow.sql |
| P0.2 | Chốt ERD và quy tắc quan hệ | P0 | Đã hoàn tất | ERD khớp SQL | stockflow_erd.md |
| P0.3 | Chốt tài liệu trình bày CSDL | P0 | Đã hoàn tất | Có mẫu phiếu và mapping bảng | StockFlow_Bao_Cao_CSDL.docx |
| P1.1 | Xây design token | P1 | Đề xuất | Màu, font, spacing, radius, trạng thái | uiux/01_design_tokens.md |
| P1.2 | Xây component inventory | P1 | Đề xuất | Button, input, table, badge, modal, toast | uiux/02_component_inventory.md |
| P1.3 | Xây information architecture | P1 | Đề xuất | Sidebar và phân cấp module | uiux/03_information_architecture.md |
| P1.4 | Thiết kế dashboard | P1 | Đề xuất | KPI tồn, cảnh báo, chứng từ gần đây | uiux/04_dashboard_spec.md |
| P1.5 | Thiết kế mẫu chứng từ dùng chung | P1 | Đề xuất | Header, detail grid, totals, approval bar | uiux/05_document_form_spec.md |
| P2.1 | Prototype nhập kho | P2 | Chưa thực hiện | Tạo, lưu nháp, ghi nhận | Figma hoặc frontend |
| P2.2 | Prototype xuất kho | P2 | Chưa thực hiện | Kiểm tra tồn trước ghi nhận | Figma hoặc frontend |
| P2.3 | Prototype chuyển kho | P2 | Chưa thực hiện | Rõ kho đi và kho đến | Figma hoặc frontend |
| P2.4 | Prototype kiểm kê và điều chỉnh | P2 | Chưa thực hiện | Phân biệt hệ thống, thực tế, chênh lệch | Figma hoặc frontend |
| P2.5 | Tra cứu tồn và thẻ kho | P2 | Chưa thực hiện | Dùng hai VIEW hiện có | Figma hoặc frontend |
| P3.1 | Kiểm tra responsive | P3 | Chưa thực hiện | Desktop và tablet | Checklist UI |
| P3.2 | Kiểm tra accessibility | P3 | Chưa thực hiện | Contrast, focus, label, lỗi | Checklist UI |
| P3.3 | Kiểm thử 5 luồng người dùng | P3 | Chưa thực hiện | Danh sách lỗi và mức độ | Báo cáo usability |
| P4.1 | Đồng bộ tài liệu sau thay đổi | P4 | Đề xuất | SQL, ERD, báo cáo, UI không lệch | Changelog |

# 6 Định Hướng Vibe UI UX

Phong cách đề xuất: đáng tin, rõ ràng, thực dụng và hiện đại; không dùng quá nhiều hiệu ứng trang trí. Dùng xanh navy hoặc xanh đậm cho điều hướng, xanh lá cho đã ghi nhận, cam cho cảnh báo, đỏ cho lỗi hoặc hủy; nền xám rất nhạt để phân khu vực.

Sidebar trái cố định, topbar có tìm kiếm và tài khoản, nội dung dạng card; bảng dữ liệu là trung tâm.

Typography sans-serif dễ đọc; số lượng và tiền tệ dùng kiểu số rõ.

Bo góc vừa phải; không biến hệ thống kho thành giao diện thương mại điện tử.

Mọi phiếu có badge: Nháp, Chờ duyệt, Đã ghi nhận, Từ chối, Đã hủy.

Tác vụ chính nằm ở góc phải: Tạo phiếu, Lưu nháp, Ghi nhận.

Không xóa phiếu đã ghi nhận; dùng trạng thái hủy hoặc chứng từ đối ứng.

Khi xuất kho, hiển thị số yêu cầu, tồn khả dụng và số thiếu trước khi ghi nhận.

Khi kiểm kê, luôn phân biệt số hệ thống, số thực tế và chênh lệch.

# 7 Danh Sách Màn Hình Cần Thiết Kế

| Màn hình | Dữ liệu chính | Tác vụ chính | Tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | vw_inventory_summary, chứng từ gần đây | Lọc kho, xem cảnh báo | Hiểu tình hình kho trong 10 giây |
| Danh mục sản phẩm | products, categories, units | Tìm, lọc, xem tồn | Không trùng mã; hiện đơn vị |
| Danh sách phiếu nhập | import_receipts | Lọc loại, trạng thái, ngày | Phân biệt ba loại nhập |
| Chi tiết phiếu nhập | import_receipts, import_details | Thêm dòng, lưu, ghi nhận | Tổng tiền và số lượng dễ kiểm tra |
| Danh sách phiếu xuất | export_receipts | Lọc bán, trả, hủy | Cảnh báo vượt tồn |
| Chi tiết phiếu xuất | export_receipts, export_details | Chọn kho, đối tác, hàng | Hiện tồn khả dụng |
| Chuyển kho | transfer_receipts, transfer_details | Chọn kho đi và đến | Không cho chọn cùng kho |
| Kiểm kê | stock_checks, stock_check_details | Nhập số đếm thực tế | Có ba cột hệ thống/thực tế/chênh lệch |
| Điều chỉnh tồn | adjustment_receipts, adjustment_details | Xác nhận chênh lệch | Có lý do và người duyệt |
| Thẻ kho | vw_stock_card | Lọc kho, sản phẩm, thời gian | Số dư trước/sau khớp lịch sử |
| Hóa đơn VAT | vat_invoices, vat_invoice_details | Tra cứu, đối chiếu | Phân biệt INPUT và OUTPUT |

# 8 Quy Chuẩn Component

| Component | Biến thể | Khi sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Button | Primary, Secondary, Danger, Ghost | Hành động theo mức độ quan trọng |
| Badge | Draft, Pending, Posted, Rejected, Cancelled | Trạng thái chứng từ |
| Data table | Dense, Standard, Read only | Danh sách và dòng chi tiết |
| Search select | Product, Warehouse, Partner, User | Chọn dữ liệu có mã và tên |
| Quantity input | Integer, Decimal, Currency | Số lượng, đơn giá, thành tiền |
| Summary card | Stock, Value, Warning, Document count | Dashboard và tổng hợp |
| Approval bar | Save draft, Submit, Approve, Reject | Luồng phê duyệt |
| Empty state | No data, No result, No permission | Không có dữ liệu |
| Toast | Success, Warning, Error | Phản hồi sau thao tác |

# 9 Checklist Cho Codex

[ ] Đọc tài liệu này trước khi sửa màn hình.

[ ] Đối chiếu tên trường với stockflow.sql, không tự phát minh tên cột.

[ ] Giữ nguyên meaning của inventory và inventory_transactions.

[ ] Kiểm tra loading, empty, error và success.

[ ] Kiểm tra desktop 1440 px và tablet khoảng 1024 px.

[ ] Không dùng đỏ cho cảnh báo thông thường.

[ ] Không ẩn kho nguồn/kho đích trong phiếu chuyển.

[ ] Không cho nhầm số hệ thống với số thực tế khi kiểm kê.

[ ] Sau thay đổi schema, chạy lại FK, VIEW, CHECK và dữ liệu mẫu.

[ ] Cập nhật changelog với lý do và tệp đã sửa.

# 10 Definition Of Done

Giao diện đúng mục đích nghiệp vụ và dùng đúng tên dữ liệu trong schema.

Có trạng thái tải, rỗng, lỗi và thành công.

Có kiểm tra dữ liệu ở giao diện nhưng không thay thế ràng buộc CSDL.

Cập nhật prototype hoặc ảnh chụp nếu bố cục thay đổi đáng kể.

Cập nhật tài liệu, changelog và chạy lại kiểm tra liên quan.

Codex có thể đọc tệp này và tiếp tục công việc mà không phải suy đoán lại quyết định thiết kế.

# 11 Mẫu Prompt Giao Việc Cho Codex

Đọc StockFlow_Ke_Hoach_Cai_Tien_UIUX.md, stockflow.sql và stockflow_erd.md trước khi sửa. Chỉ thay đổi trong phạm vi [tên hạng mục]. Giữ nguyên tên bảng và tên cột hiện có. Ưu tiên phong cách StockFlow: rõ ràng, tin cậy, thiên về dữ liệu, ít trang trí. Sau khi sửa, kiểm tra loading, empty, error, success; cập nhật changelog và báo cáo các tệp đã thay đổi.

# 12 Changelog

| Ngày | Người thực hiện | Thay đổi | Lý do | Tệp ảnh hưởng | Kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-09-2026 | Codex | Bổ sung kế hoạch UI UX và design direction | Chuẩn hóa các vòng cải tiến tiếp theo | Tài liệu kế hoạch, skill UI UX | Đã rà baseline |

# Cập nhật triển khai StockFlow

Ngày cập nhật: 23-09-2026. Phần này đối chiếu kế hoạch UI UX với trạng thái triển khai thực tế trong repository StockFlow.

## Đã hoàn thành

Đồng bộ schema nghiệp vụ gồm sản phẩm, kho, nhập xuất, kiểm kê, chuyển kho, điều chỉnh tồn, VAT và thẻ kho.

Bổ sung phân quyền API, xác nhận chứng từ, rollback transaction và kiểm thử trên database clone.

Bổ sung responsive UI, route-level code splitting, SVG navigation icons, loading state và accessibility baseline.

Chuẩn hóa trạng thái tiếng Việt trong danh mục, kiểm kê, tồn kho, báo cáo và chi tiết chứng từ.

Bổ sung audit log cho thao tác thay đổi dữ liệu và API admin tra cứu phân trang.

Bổ sung script backup/restore production có kiểm soát và hướng dẫn kiểm tra sau restore.

## Đang thực hiện tiếp

Bộ API smoke test và frontend smoke test tự động.

Health monitoring và cảnh báo lỗi transaction.

Hoàn thiện tài liệu vận hành production theo môi trường triển khai thực tế.

## Nguồn đối chiếu

Schema chuẩn: database/schema.sql. Migration hiện hành: 001_add_inventory_conditions.sql, 002_align_full_stockflow_schema.sql và 003_add_audit_logs.sql. Roadmap triển khai: ROADMAP.md. Nhật ký thay đổi: CHANGELOG.md.